1.红色标识与文档相关

2.后期服务器端开发完，涉及到文案的翻译都需要协调

2.1 服务器端返回的内容翻译

2.1 车俩须知等静态文案安逸

2.2 短信内容，推送内容翻译

2.3 ....目前占未想到

服务器端海外版APP开发计划

# 1.海外版欧洲版服务器部署

2.海外版短信服务开通

3.海外版推送通道开通

4.海外版静态资源服务器部署(图片、视频等)

HTTP接口相关

注册登录模块

登录	孙浪平			2018/07/27								已完成

注册	孙浪平			2018/07/27								已完成

找回密码短信（短信内容翻译）	孙浪平		2018/07/27		差一半

注册密码短信（短信内容翻译）	孙浪平		2018/07/27		差一半

车况模块

车俩报警列表			孙浪平		2018/07/30					已完成

车俩报警开关			孙浪平		2018/07/30					已完成

车俩报警逻辑删除		孙浪平		2018/07/30					已完成

车俩最新定位			孙浪平		2018/08/15					等待IOT开发完毕后开发

历史轨迹列表			孙浪平		2018/08/15               已完成

历史轨迹隐私开关		孙浪平		2018/08/15					已完成

历史轨迹逻辑删除		孙浪平		2018/08/01               已完成

轨迹详情查看			孙浪平		2018/08/01            	待后期完善

常见问题及故障		余锐		2018/08/09			已完成

首页

首页车俩信息详情		孙浪平		2018/08/15					待后期完成

服务

服务网点附近搜索		余锐		2018/08/02			已完成

服务网点模糊搜索		余锐		2018/08/03			已完成

产品说明书

用户须知				余锐		2018/08/06			已完成

零部件说明				余锐		2018/08/06			已完成

操作指南				余锐		2018/08/07			已完成

骑行指南				余锐		2018/08/07			已完成

电池使用说明			余锐		2018/08/08			已完成

保养维护				余锐		2018/08/08			已完成

故障排除				余锐		2018/08/09			已完成

售后服务				余锐		2018/08/09			已完成

个人信息

修改密码

关于速柯				余锐		2018/08/09			已完成

个人资料修改			孙浪平		2018/08/01             已完成

头像上传				孙浪平		2018/08/01             已完成

用户协议				余锐		2018/08/01			已完成

车俩管理列表			余锐		2018/07/27			已完成

车俩详情				余锐		2018/07/31			已完成

车俩绑定				余锐		2018/07/30			已完成

http 文档补充				余锐

swagger 注释补充			余锐

TCP（设备相关）

登录					孙浪平

心跳					孙浪平

GPS定位				孙浪平

校时包					孙浪平

车俩体检				孙浪平

车俩状态上传			孙浪平

车俩启动与开关		孙浪平

报警请求				孙浪平

日志处理中心			孙浪平

TPC（APP相关）

登录					孙浪平

心跳					孙浪平

车俩体检				孙浪平